# SEO-стратегия интернет-магазина БУКЕР (buker-shop.ru)

Период: 6 месяцев Цель: топ-3 Яндекса по коммерческим запросам в Керчи, топ-10 по Крыму Дата составления: август 2026

## РАЗДЕЛ 0. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (контекст проекта)

Эти данные нужны, чтобы работать по стратегии в любом новом чате без потери контекста.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сайт | https://buker-shop.ru/ |
| CMS | 1С-Битрикс |
| Ниша | Розничная продажа техники Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Google Pixel, Dyson, игровых приставок |
| Основной город | Керчь |
| Регион доставки | Республика Крым (весь) |
| Телефон | +7 (978) 216-61-27 |
| Часы работы | 9:00–20:00 |
| Email | info@buker-shop.ru |
| Мессенджеры | Telegram @buker_shop, WhatsApp 89782166127 |
| Соцсети | ВКонтакте vk.com/buker_shop |
| Счётчик Метрики | 87672736 (установлен) |
| Возраст бизнеса | с 2012 года (14 лет) |
| Дополнительные услуги | Сервисное обслуживание, трейд-ин, рассрочка |

Существующая структура каталога:

/cat/iphone/                 — iPhone

/cat/apple-ipad/             — iPad

/cat/apple-watch/            — Apple Watch

/cat/macbook/                — Mac

/cat/pristavki/              — Игровые приставки

/cat/airpods/                — AirPods

/cat/acsess/                 — Аксессуары

/cat/smartfoni-samsung/      — Samsung

/cat/smartfony-one-plus/     — OnePlus

/cat/dyson/                  — Dyson

/cat/google-pixel/           — Google Pixel

/cat/xiaomi/                 — Xiaomi (есть, но НЕ выведен в меню)

/cat/planshety/              — Планшеты (есть, но НЕ выведен в меню)

/cat/vision-pro/             — Vision Pro (есть, но НЕ выведен в меню)

/o-nas/         /dostavka/      /garanty/

/rassrochka/    /contact/       /order/

Формат URL товара: /catalog/apple-iphone-17/

## РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И KPI

### Что считаем результатом

| Показатель | Сейчас | Через 3 мес | Через 6 мес |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиции по «купить айфон в керчи» | ? | топ-5 | топ-3 |
| Позиции по модельным запросам + Керчь | ? | топ-10 | топ-3 |
| Позиции по «айфон крым» | ? | топ-20 | топ-10 |
| Страниц в индексе Яндекса | ? | +150% | +400% |
| Поисковый трафик (визиты/мес) | ? | ×2,5 | ×5 |
| Заявок с сайта в месяц | ? | ×2 | ×4 |
| Отзывов на Яндекс Картах | ? | 20+ | 50+ |

Первым делом зафиксируй текущие значения — без точки отсчёта невозможно понять, работает стратегия или нет.

### Реалистичность сроков

- Керчь — конкуренция низкая, 4–5 живых игроков. Топ-3 достижим за 3–4 месяца.

- Крым в целом, Симферополь, Севастополь — там сети с сильными доменами. 6–12 месяцев.

- Google в Крыму работает нестабильно из-за санкций: Search Console и Merchant Center могут не подключиться, Google Ads недоступен. 80% усилий — в Яндекс. Google подтянется сам за счёт общих работ.

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

### 2.1. Найденные проблемы (по результатам осмотра сайта)

КРИТИЧНЫЕ

П-1. Разнобой со слэшем в конце URL. Все внутренние ссылки (меню, футер, плитки категорий) ведут на /cat/iphone/ со слэшем. Canonical при этом указывает /cat/iphone без слэша, и происходит 301-редирект. Итог: каждый внутренний переход — лишний редирект, теряется вес ссылок и краулинговый бюджет. Решение: выбрать один формат (рекомендую со слэшем, он привычнее для Битрикса) и привести к нему: canonical, все внутренние ссылки, sitemap.xml, правила ЧПУ. Настроить 301 с неправильного варианта на правильный.

П-2. Open Graph теги статичные на всех страницах. На карточке товара iPhone 17 стоит:

og:title  = «Купить iPhone и технику Apple в Крыму — Букер»

og:url    = https://buker-shop.ru

og:image  = логотип

При отправке ссылки на товар в Telegram, WhatsApp или ВК показывается главная страница вместо товара. Это прямая потеря конверсии в мессенджерах, которые у тебя — основной канал общения. Решение: динамические og:title (= title товара), og:description (= описание товара), og:url (= canonical страницы), og:image (= фото товара, не менее 1200×630), og:type = product.

П-3. Отсутствуют хлебные крошки. Нет ни визуального блока, ни разметки BreadcrumbList. Теряется навигация, перелинковка и расширенный сниппет в выдаче. Решение: вывести компонент bitrix:breadcrumb во всех шаблонах + JSON-LD разметка.

П-4. Не обнаружена микроразметка Schema.org. Ни Product, ни Organization, ни LocalBusiness. Без разметки Product с ценой и наличием Яндекс не покажет расширенный сниппет с ценой — а это разница в CTR в 1,5–2 раза. Проверить: Яндекс.Вебмастер → Инструменты → Валидатор микроразметки. Вставить URL любой карточки товара.

П-5. Баннер «цены могут быть не актуальны, уточняйте у менеджера». Двойной вред: Яндекс понижает магазины с неактуальными ценами (это прямой коммерческий фактор ранжирования), а пользователь уходит туда, где цена честная. Формулировка «в связи с нестабильным курсом валют и дефицитом товара» дополнительно снижает доверие. Решение: баннер убрать. Цены обновлять раз в 2–3 дня. Если модель недоступна — ставить статус «под заказ» с ориентировочным сроком, а не убирать цену.

П-6. Категории Xiaomi, Планшеты, Vision Pro отсутствуют в шапке и футере. Они есть только в плитках на главной. Из-за этого получают минимум внутреннего веса и хуже индексируются. Xiaomi — заявленное приоритетное направление. Решение: добавить во все навигационные меню.

П-7. PlayStation не выделен в отдельную категорию. Спрятан внутри «Игровые приставки». Запрос «купить ps5 в керчи» гораздо частотнее, чем «игровые приставки керчь». Решение: создать /cat/pristavki/playstation/ со своим H1, текстом и мета.

П-8. Дублирующиеся изображения товаров. Одна и та же картинка у iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, у 16 Pro и 16 Pro Max, у 16 и 16 Plus. Снижает уникальность карточек. Решение: уникальное фото для каждой модели, в идеале — собственные фото товара в магазине.

П-9. Полностью отсутствуют отзывы. Нет ни на товарах, ни отдельной страницы. Отзывы — один из сильнейших коммерческих факторов Яндекса и источник звёздочек в сниппете через aggregateRating.

П-10. Нет фильтров с индексируемыми URL. Запросы вида «iphone 17 256 гб купить», «iphone 17 pro max 512 цена» некуда посадить. Решение: умный фильтр Битрикса + SEO-правила для генерации посадочных страниц.

ВАЖНЫЕ

П-11. Отсутствуют обязательные страницы: «Оплата», «Возврат и обмен», «Политика обработки персональных данных», «Публичная оферта». Первые две — коммерческие факторы ранжирования, вторые две — юридическая обязанность (152-ФЗ).

П-12. Нет физического адреса магазина в шапке и на видных местах. Только телефон. Для локального SEO адрес критичен.

П-13. Нет юридических реквизитов в подвале (ИП/ООО, ИНН, ОГРН).

П-14. Тонкий каталог. Мало товарных позиций, особенно аксессуаров. Количество товаров — фактор ранжирования для e-commerce, плюс каждая позиция это дополнительные низкочастотные запросы.

П-15. Нет блога — нет входа для информационного трафика и наращивания тематической авторитетности.

П-16. Нет онлайн-оплаты на сайте. Только «позвоните менеджеру». Снижает и конверсию, и коммерческие факторы.

### 2.2. Что проверить самостоятельно (не видно снаружи)

Пройди по списку и зафиксируй результат — это база для работ первого месяца.

- [ ] robots.txt — доступен ли по /robots.txt, нет ли Disallow: /, указан ли Sitemap:, закрыты ли /bitrix/, /personal/, /order/, /search/, параметры сортировки и UTM-метки

- [ ] sitemap.xml — существует, генерируется автоматически, все URL в едином формате слэша, нет 404 и редиректов внутри, есть <lastmod>

- [ ] Редиректы — www → без www (или наоборот), http → https, /index.php → /, //двойные//слэши → нормальный URL. Все строго 301, не 302

- [ ] Страница 404 — отдаёт код 404, а не 200; оформлена, есть меню и поиск

- [ ] Дубли страниц — проверить, доступны ли товары по нескольким URL (через /catalog/ и через раздел), не открываются ли страницы пагинации как дубли

- [ ] Скорость — PageSpeed Insights для главной, категории и товара. Цель: мобильные 70+, десктоп 90+

- [ ] Композитный кэш Битрикса — включён ли (Настройки → Композитный сайт)

- [ ] HTTP/2 или HTTP/3 — включён на сервере

- [ ] Сжатие — gzip или brotli на сервере

- [ ] Кэширование статики — заголовки Cache-Control для картинок, CSS, JS

- [ ] Lazy-load изображений — loading="lazy" для картинок ниже первого экрана

- [ ] WebP — используется (подтверждено), проверить что везде

- [ ] Мобильная версия — вручную пройти с телефона весь путь: главная → категория → товар → корзина → оформление заказа

- [ ] Битые ссылки — проверить весь сайт (можно бесплатным Screaming Frog до 500 URL)

- [ ] Кодировка и язык — <html lang="ru">, UTF-8

- [ ] favicon — есть во всех размерах

- [ ] Логи сервера — какие страницы обходит робот Яндекса, нет ли зацикливания

### 2.3. Полный чек-лист технических правок

Отсортирован по приоритету. Выполнять сверху вниз.

Приоритет 1 — сделать в первую неделю

- Подтвердить сайт в Яндекс.Вебмастере

- Задать регион сайта: Керчь + Республика Крым (Вебмастер → Информация о сайте → Региональность). Без этого локальное ранжирование не работает вообще

- Проверить и исправить robots.txt

- Сгенерировать корректный sitemap.xml, отправить в Вебмастер

- Исправить разнобой со слэшем (П-1)

- Настроить все 301-редиректы (www, http, index.php)

- Убрать баннер про неактуальные цены (П-5)

- Обновить все цены на актуальные

Приоритет 2 — первый месяц

- Динамические og-теги (П-2)

- Хлебные крошки + BreadcrumbList (П-3)

- Микроразметка Product на всех товарах (П-4)

- Микроразметка Organization + LocalBusiness на всех страницах

- Xiaomi, Планшеты, Vision Pro в шапку и футер (П-6)

- Адрес магазина в шапку и футер (П-12)

- Юридические реквизиты в подвал (П-13)

- Страницы «Оплата», «Возврат и обмен», «Политика ПД», «Оферта» (П-11)

- Чекбокс согласия на обработку ПД во всех формах

- Уникальные title и description на всех страницах по шаблонам (Раздел 4)

Приоритет 3 — второй месяц

- Категория PlayStation (П-7)

- Уникальные изображения товаров (П-8)

- Блок отзывов на карточках товаров + страница /otzyvy/ (П-9)

- Тексты на все категории

- Оптимизация скорости по результатам PageSpeed

- Alt и title у всех изображений по шаблону

Приоритет 4 — третий месяц и далее

- Умный фильтр + SEO-страницы фильтра (П-10)

- Городские посадочные страницы

- Блог

- Онлайн-оплата (П-16)

- Расширение каталога аксессуарами (П-14)

- Страница трейд-ина

## РАЗДЕЛ 3. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО

### 3.1. Кластер А — Керчь, категорийные запросы (высший приоритет)

Посадочная — соответствующая категория каталога.

купить айфон в керчи

iphone керчь

айфон керчь

айфон керчь купить

apple керчь

магазин apple керчь

эпл магазин керчь

техника apple керчь

apple store керчь

где купить айфон в керчи

магазин телефонов керчь

смартфоны керчь купить

интернет магазин техники керчь

ipad керчь · ipad купить керчь · планшет apple керчь

macbook керчь · ноутбук apple керчь · макбук керчь

apple watch керчь · часы apple керчь · смарт часы керчь

airpods керчь · наушники apple керчь · беспроводные наушники керчь

imac керчь · mac mini керчь

samsung керчь · samsung купить керчь · смартфоны samsung керчь

galaxy керчь

xiaomi керчь · сяоми керчь · redmi керчь · poco керчь

oneplus керчь

google pixel керчь · пиксель керчь

ps5 керчь · playstation 5 керчь · плейстейшен керчь

приставка керчь · игровая приставка керчь купить

xbox керчь

dyson керчь · фен dyson керчь · пылесос dyson керчь

чехлы для айфона керчь

защитное стекло на айфон керчь

зарядка для айфона керчь

кабель lightning керчь

powerbank керчь

аксессуары для apple керчь

### 3.2. Кластер Б — Керчь, модельные запросы (самые конверсионные)

Посадочная — карточка товара.

купить iphone 17 в керчи · iphone 17 керчь цена

iphone 17 pro керчь · iphone 17 pro max керчь

iphone air керчь купить

iphone 16 керчь · iphone 16 plus керчь

iphone 16 pro керчь · iphone 16 pro max керчь цена

iphone 15 керчь · iphone 15 pro max керчь

iphone 14 керчь · iphone 13 керчь · iphone 12 керчь

айфон 17 керчь · айфон 16 керчь · айфон 15 керчь

samsung galaxy s25 керчь · galaxy s25 ultra керчь

samsung a56 керчь · samsung a36 керчь

samsung z fold керчь · samsung z flip керчь

xiaomi 15 керчь · redmi note 14 керчь · poco x7 керчь

ipad air керчь · ipad pro керчь · ipad mini керчь · ipad 11 керчь

macbook air m4 керчь · macbook pro m4 керчь · macbook neo керчь

apple watch series 11 керчь · apple watch ultra керчь · watch se керчь

airpods pro 3 керчь · airpods 4 керчь · airpods max керчь

ps5 slim керчь · ps5 pro керчь · dualsense керчь

Правило: каждая модель = отдельная карточка = отдельная посадочная. Не сваливать 17 / 17 Pro / 17 Pro Max в одну страницу.

### 3.3. Кластер В — модификации (посадочные генерирует фильтр)

iphone 17 256 гб купить

iphone 17 512 гб цена

iphone 17 pro max 256 керчь

iphone 16 128 гб керчь

iphone с двумя сим картами купить

iphone dual sim крым

iphone с esim купить

iphone 17 черный купить

iphone 17 лаванда · iphone 17 шалфей · iphone 17 белый

iphone без rustore

macbook 16 гб оперативной памяти

ipad 256 гб wifi

### 3.4. Кластер Г — города Крыма (посадочные — городские страницы)

купить айфон в крыму · iphone крым · apple крым

техника apple крым · магазин apple крым

доставка айфона по крыму

айфон симферополь · купить iphone симферополь · apple симферополь

айфон севастополь · iphone севастополь купить

айфон феодосия · iphone феодосия

айфон ялта · iphone ялта купить

айфон евпатория · iphone евпатория

айфон судак · айфон алушта · айфон саки

айфон джанкой · айфон бахчисарай · айфон армянск

айфон красноперекопск · айфон белогорск · айфон щёлкино

### 3.5. Кластер Д — коммерческие услуги

айфон в рассрочку керчь

телефон в рассрочку керчь · телефон в рассрочку крым

рассрочка без первого взноса керчь

купить айфон в кредит крым

беспроцентная рассрочка на телефон керчь

трейд ин айфон керчь · trade in apple крым

сдать айфон керчь · сдать старый телефон керчь

обменять айфон на новый крым

выкуп техники apple крым

скупка айфонов керчь

ремонт айфонов керчь · сервисный центр apple керчь

замена экрана айфон керчь · замена аккумулятора айфон керчь

(Кластер по ремонту брать только если услуга реально оказывается.)

### 3.6. Кластер Е — информационные (посадочные — блог)

чем отличается iphone 17 от 17 pro

чем отличается iphone 17 pro от pro max

какой айфон выбрать в 2026

какой айфон лучше купить

что значит ru/a в айфоне · ll/a za/a отличия

как отличить оригинальный айфон от подделки

как проверить айфон на подлинность по imei

как активировать esim на айфоне

работает ли esim в крыму

как платить айфоном в россии

чем заменить apple pay в россии

как обновить iphone в россии

почему не работает app store в россии

что такое трейд ин

сколько держит батарея айфона

когда менять аккумулятор на айфоне

iphone или samsung что лучше

iphone или xiaomi сравнение

сколько стоит айфон в крыму

где дешевле купить айфон в крыму

восстановленный айфон стоит ли брать

что такое refurbished iphone

как перенести данные со старого айфона на новый

ps5 или ps5 pro что выбрать

### 3.7. Как собрать частотности самому (бесплатно)

- wordstat.yandex.ru — обязательно выставить регион. Сначала «Керчь», потом «Республика Крым». Смотреть не общую частотность, а точную: запрос вводить в формате "!купить !айфон !в !керчи". Общая частотность врёт в разы.

- Подсказки Яндекса — вводить «айфон керчь», «купить iphone к…» и выписывать всё из выпадающего списка. Это реальные запросы живых людей.

- Блок «Вместе с этим ищут» внизу страницы выдачи.

- Яндекс.Вебмастер → Поисковые запросы — покажет, по каким запросам сайт уже показывается. Самый ценный источник: там будут формулировки, о которых сам не догадаешься.

- Метрика → Отчёты → Источники → Поисковые запросы.

- Метрика → Поиск по сайту — что люди ищут внутри сайта. Если ищут то, чего нет — это подсказка что добавить в каталог.

- Сайты конкурентов — открыть их категории и посмотреть title и H1. Они уже сделали работу за тебя.

### 3.8. Как оформить ядро

Сделай таблицу (Excel / Google Sheets) с колонками:

| Запрос | Частотность точная | Кластер | Посадочная страница | Текущая позиция | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Один запрос = одна посадочная. Если два запроса ведут на одну страницу — это нормально. Если одна группа запросов не имеет посадочной — её надо создать. Если две страницы конкурируют за один запрос — это каннибализация, одну надо схлопнуть или переориентировать.

## РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА САЙТА

### 4.1. Целевая карта сайта

/                                    Главная

│

├── /cat/iphone/                     iPhone

│   ├── /cat/iphone/filter/pamyat-256/    (фильтр, генерируется)

│   └── /catalog/apple-iphone-17/         (товары)

├── /cat/apple-ipad/                 iPad

├── /cat/apple-watch/                Apple Watch

├── /cat/macbook/                    Mac

├── /cat/airpods/                    AirPods

├── /cat/vision-pro/                 Vision Pro

├── /cat/smartfoni-samsung/          Samsung

├── /cat/xiaomi/                     Xiaomi

├── /cat/smartfony-one-plus/         OnePlus

├── /cat/google-pixel/               Google Pixel

├── /cat/planshety/                  Планшеты

├── /cat/pristavki/                  Игровые приставки

│   ├── /cat/pristavki/playstation/       ← СОЗДАТЬ

│   └── /cat/pristavki/xbox/              ← создать при наличии товара

├── /cat/dyson/                      Dyson

├── /cat/acsess/                     Аксессуары

│   ├── /cat/acsess/chehly/               ← создать

│   ├── /cat/acsess/stekla/               ← создать

│   ├── /cat/acsess/zaryadki/             ← создать

│   └── /cat/acsess/powerbank/            ← создать

│

├── ГОРОДА (создать)

│   ├── /simferopol/

│   ├── /sevastopol/

│   ├── /feodosiya/

│   ├── /yalta/

│   ├── /evpatoriya/

│   └── /sudak/  /alushta/  /saki/  (позже)

│

├── УСЛУГИ И ИНФО

│   ├── /o-nas/                      есть

│   ├── /dostavka/                   есть

│   ├── /garanty/                    есть

│   ├── /rassrochka/                 есть

│   ├── /contact/                    есть

│   ├── /trade-in/                   ← СОЗДАТЬ

│   ├── /oplata/                     ← СОЗДАТЬ

│   ├── /vozvrat/                    ← СОЗДАТЬ

│   ├── /otzyvy/                     ← СОЗДАТЬ

│   ├── /servis/                     ← создать если есть услуга

│   ├── /politika/                   ← СОЗДАТЬ (152-ФЗ)

│   └── /oferta/                     ← СОЗДАТЬ

│

└── /blog/                           ← СОЗДАТЬ

└── /blog/kakoy-ayfon-vybrat/

### 4.2. Городские страницы — как делать правильно

Это главный рычаг роста после Керчи. Конкурент apple-market.net использует поддомены по городам — это работает, но тебе с одним сайтом выгоднее папки: весь вес копится на одном домене.

Что должно быть на каждой городской странице:

- Свой H1: «Купить технику Apple в Симферополе»

- Свой title и description

- Уникальный текст 2000–3000 знаков — не подстановка города в один шаблон. Пиши про конкретику: сроки доставки именно в этот город, стоимость доставки, есть ли пункт выдачи, работает ли самовывоз, какие транспортные компании, как оплатить при получении

- Блок с популярными товарами (подтягивается из каталога)

- Отзывы клиентов именно из этого города

- Карта с зоной доставки

- FAQ по доставке в этот город (5–7 вопросов)

- Внутренние ссылки на категории каталога

Уникальность между городскими страницами — минимум 60%. Яндекс отлично ловит шаблонную генерацию городских страниц и режет их фильтром за малополезный контент. Лучше 3 качественные городские страницы, чем 20 сгенерированных.

Порядок запуска: Симферополь → Севастополь → Феодосия → Ялта → Евпатория → остальные.

### 4.3. Перелинковка

- Хлебные крошки на всех страницах

- Из карточки товара — ссылки на «Похожие товары» и «С этим покупают» (аксессуары)

- Из категории — ссылка на связанные категории (из iPhone → на Чехлы для iPhone, AirPods, Apple Watch)

- Из статей блога — ссылки на категории и товары анкорами вида «купить iPhone 17 в Керчи»

- Из городских страниц — на категории

- Блок «Популярные запросы» в футере категорий со ссылками на фильтры

Правило: любая страница сайта должна быть доступна максимум за 3 клика с главной.

## РАЗДЕЛ 5. ШАБЛОНЫ МЕТА-ТЕГОВ

Текущие мета на сайте уже переписаны неплохо, но настроить надо шаблонами, чтобы новые товары получали их автоматически (Битрикс: настройки инфоблока → SEO).

### Категория

Title: Купить {Название} в Керчи — цены от {МинЦена} ₽, доставка по Крыму | БУКЕР

H1:    {Название} в Керчи

Desc:  {Название} в Керчи и Крыму — {КолвоТоваров} моделей в наличии, цены от {МинЦена} ₽. Оригинал, официальная гарантия, рассрочка, доставка за 1 день. ☎ +7 (978) 216-61-27

### Товар

Title: {Модель} купить в Керчи — цена {Цена} ₽ | БУКЕР

H1:    {Модель}

Desc:  {Модель} в наличии в Керчи. Цена {Цена} ₽, оригинал с гарантией, рассрочка до 36 месяцев, доставка по Крыму, самовывоз сегодня. ☎ +7 (978) 216-61-27

### Страница фильтра

Title: {Модель} {Память} купить в Керчи — цена, наличие | БУКЕР

H1:    {Модель} {Память}

### Городская страница

Title: Купить технику Apple в {Городе} — доставка от 1 дня | БУКЕР

H1:    Техника Apple в {Городе}

Desc:  Оригинальная техника Apple, Samsung, Xiaomi с доставкой в {Город}. Гарантия, рассрочка, доставка за 1–2 дня. Работаем с 2012 года.

### Статья блога

Title: {Заголовок статьи} — БУКЕР

H1:    {Заголовок статьи}

Desc:  {Первое предложение с ответом на вопрос статьи, 150 символов}

### Правила для всех мета

- Title до 60 символов (дальше обрезается в выдаче), главный ключ — в начале

- Description 150–160 символов, содержит призыв и УТП

- H1 ровно один на страницу, не совпадает дословно с title

- Никаких перечислений ключей через запятую — Яндекс за это понижает

- Уникальность 100% — не должно быть двух страниц с одинаковым title

- Ключ «Керчь» — в title всех коммерческих страниц

### Alt и title изображений

alt="{Модель} купить в Керчи"

alt="{Модель} {Цвет} — фото"   (для дополнительных фото)

Уже частично сделано на сайте, довести до 100%.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТАМ

### Текст на категории

- Объём 2500–4000 знаков без пробелов

- Расположение — под товарами, не над ними

- Структура: H1 → короткий вводный абзац → товары → текст с H2/H3

- Обязательные H2-блоки:

  - Почему стоит купить {категорию} в БУКЕР

  - Как выбрать {категорию}

  - Доставка и самовывоз в Керчи

  - Гарантия и возврат

  - Рассрочка

  - Частые вопросы (FAQ, 5–7 вопросов)

- Плотность ключей — естественная. Главный ключ 2–3 раза, вхождения «в Керчи», «по Крыму» органично

- Никакой воды типа «в современном мире технологии играют важную роль»

- Списки, таблицы сравнения, конкретные цифры

Текущий текст на /cat/iphone/ — среднего качества, слишком общий. Переписать с добавлением конкретики: цены, сроки доставки по Керчи, условия рассрочки, FAQ.

### Текст на карточке товара

- Уникальное описание 1500–2500 знаков (не копия с сайта Apple и не копия с DNS)

- Полные характеристики таблицей

- Блок «Что в комплекте»

- Блок «Почему стоит купить у нас» (гарантия, проверка при получении, настройка в подарок)

- Отзывы

- FAQ по конкретной модели

### FAQ-блоки

FAQ нужен на каждой категории, товаре и городской странице. Он закрывает низкочастотные запросы и попадает в блок «Быстрые ответы» Яндекса. Обязательно оборачивать в разметку FAQPage.

Примеры вопросов для iPhone:

- Оригинальный ли iPhone вы продаёте?

- Какая гарантия на iPhone?

- Можно ли купить iPhone в рассрочку в Керчи?

- Сколько идёт доставка по Крыму?

- Можно ли проверить телефон при получении?

- Что такое eSIM и работает ли она в Крыму?

- Чем отличаются модели RU/A и LL/A?

- Принимаете ли старый телефон в трейд-ин?

## РАЗДЕЛ 7. МИКРОРАЗМЕТКА SCHEMA.ORG

Внедрять через JSON-LD в <head> или перед </body>.

### 7.1. Товар (на каждой карточке)

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Product",

"name": "Apple iPhone 17 256GB Black",

"image": [

"https://buker-shop.ru/upload/iblock/xxx/foto-1.webp",

"https://buker-shop.ru/upload/iblock/xxx/foto-2.webp"

],

"description": "Оригинальный iPhone 17 с чипом A19, экраном 6,3\" OLED 120 Гц и камерой 48 МП.",

"sku": "IP17-256-BLK",

"mpn": "MXYZ3RU/A",

"brand": {

"@type": "Brand",

"name": "Apple"

},

"offers": {

"@type": "Offer",

"url": "https://buker-shop.ru/catalog/apple-iphone-17/",

"priceCurrency": "RUB",

"price": "79900",

"priceValidUntil": "2026-12-31",

"availability": "https://schema.org/InStock",

"itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",

"seller": {

"@type": "Organization",

"name": "БУКЕР"

}

},

"aggregateRating": {

"@type": "AggregateRating",

"ratingValue": "4.9",

"reviewCount": "37"

}

}

Важно: aggregateRating добавлять только если отзывы реально опубликованы на странице. За фейковый рейтинг Яндекс и Google снимают расширенный сниппет и могут наложить санкции.

### 7.2. Организация и магазин (на всех страницах)

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Store",

"name": "БУКЕР",

"alternateName": "Интернет-магазин БУКЕР",

"url": "https://buker-shop.ru/",

"logo": "https://buker-shop.ru/local/templates/buker/images/logo.png",

"image": "https://buker-shop.ru/путь-к-фото-магазина.jpg",

"description": "Интернет-магазин техники Apple, Samsung, Xiaomi в Керчи и Крыму. Работаем с 2012 года.",

"telephone": "+7-978-216-61-27",

"email": "info@buker-shop.ru",

"priceRange": "₽₽",

"address": {

"@type": "PostalAddress",

"streetAddress": "УКАЗАТЬ УЛИЦУ И ДОМ",

"addressLocality": "Керчь",

"addressRegion": "Республика Крым",

"postalCode": "УКАЗАТЬ",

"addressCountry": "RU"

},

"geo": {

"@type": "GeoCoordinates",

"latitude": "УКАЗАТЬ",

"longitude": "УКАЗАТЬ"

},

"openingHoursSpecification": {

"@type": "OpeningHoursSpecification",

"dayOfWeek": ["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],

"opens": "09:00",

"closes": "20:00"

},

"sameAs": [

"https://vk.com/buker_shop",

"https://t.me/buker_shop"

]

}

### 7.3. Хлебные крошки

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "BreadcrumbList",

"itemListElement": [

{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Главная","item":"https://buker-shop.ru/"},

{"@type":"ListItem","position":2,"name":"iPhone","item":"https://buker-shop.ru/cat/iphone/"},

{"@type":"ListItem","position":3,"name":"iPhone 17"}

]

}

### 7.4. FAQ

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "FAQPage",

"mainEntity": [{

"@type": "Question",

"name": "Какая гарантия на технику Apple?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "На всю технику Apple действует официальная гарантия производителя 12 месяцев."

}

}]

}

### 7.5. Сайт с поиском (на главной)

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "WebSite",

"url": "https://buker-shop.ru/",

"potentialAction": {

"@type": "SearchAction",

"target": "https://buker-shop.ru/search/?q={search_term_string}",

"query-input": "required name=search_term_string"

}

}

Проверка: Яндекс.Вебмастер → Инструменты → Валидатор микроразметки, и validator.schema.org.

## РАЗДЕЛ 8. КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Для интернет-магазинов Яндекс ранжирует не столько по текстам, сколько по «магазинности» — насколько сайт похож на настоящий магазин, которому можно доверять. Это половина успеха в e-commerce.

### Чек-лист коммерческих факторов

Контакты и доверие

- [ ] Физический адрес магазина в шапке

- [ ] Телефон в шапке кликабельный (есть)

- [ ] Несколько способов связи: телефон, мессенджеры, email, форма (есть)

- [ ] Часы работы (есть)

- [ ] Карта проезда на странице контактов

- [ ] Фотографии реального магазина (витрина, зал, вывеска)

- [ ] Юридические реквизиты: ИП/ООО, ИНН, ОГРНИП, юр. адрес

- [ ] Страница «О нас» с историей (14 лет на рынке — сильное УТП, раскрыть)

- [ ] Фото и имена сотрудников

- [ ] Обратный звонок / онлайн-консультант

Товар

- [ ] Цена у каждого товара, актуальная

- [ ] Статус наличия у каждого товара («В наличии» / «Под заказ, 3 дня»)

- [ ] Несколько фото каждого товара

- [ ] Полные характеристики

- [ ] Уникальные описания

- [ ] Отзывы на товарах

- [ ] Фильтры и сортировка

- [ ] Сравнение товаров

- [ ] Достаточный ассортимент (чем больше позиций, тем лучше)

Покупка

- [ ] Корзина (есть)

- [ ] Оформление заказа без регистрации

- [ ] Покупка в 1 клик

- [ ] Онлайн-оплата картой

- [ ] Несколько способов оплаты, описанных на отдельной странице

- [ ] Рассрочка с калькулятором (есть, хорошо)

- [ ] Условия доставки с ценами и сроками

- [ ] Самовывоз с адресом и графиком

- [ ] Условия возврата со ссылкой на ЗоЗПП

- [ ] Гарантийные условия (есть)

Юридическое (обязательно по закону)

- [ ] Политика обработки персональных данных (152-ФЗ)

- [ ] Чекбокс согласия во всех формах

- [ ] Публичная оферта

- [ ] Уведомление об использовании cookie

Отсутствие политики ПД — это не только SEO, это штраф до 300 тыс. руб. по КоАП.

## РАЗДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНОЕ SEO

Для Керчи это даст результат быстрее, чем весь остальной SEO, потому что карточка организации в Яндексе показывается над органической выдачей.

### 9.1. Яндекс Бизнес — приоритет №1

- Создать/подтвердить карточку организации

- Заполнить на 100%: название, категории (основная «Магазин электроники», дополнительные — «Магазин мобильных телефонов», «Сервисный центр»), адрес, телефон, сайт, часы, описание

- Загрузить 20+ фото: вывеска, витрина, интерьер, товары, сотрудники

- Заполнить раздел «Товары и услуги» — там можно выложить весь каталог

- Публиковать новости и акции раз в неделю

- Отвечать на каждый отзыв, включая негативные

- Указать ссылки на соцсети

### 9.2. Отзывы на Яндекс Картах

Это самый недооценённый рычаг. Цель — 50+ отзывов с рейтингом 4.8+ за 6 месяцев.

Как собирать:

- Печатная карточка в каждый заказ с QR-кодом на страницу отзывов

- Сообщение в WhatsApp/Telegram через 3 дня после покупки с прямой ссылкой

- Просьба лично при выдаче товара в магазине

- Небольшой бонус за отзыв (скидка на аксессуары, защитное стекло в подарок)

Не накручивай отзывы — Яндекс их вычисляет и скрывает карточку из выдачи.

### 9.3. Остальные площадки

- 2ГИС — в Керчи популярен, бесплатная карточка

- Авито — магазин на Авито + ссылка на сайт. В Крыму это огромный канал продаж

- Zoon, Yell, Flamp, Отзовик, Спр.рф, Rubrikator

- Крымские городские справочники — kerch.com.ru, керченские порталы

- Google Business Profile — попробовать, но в Крыму скорее всего недоступен

### 9.4. NAP-консистентность

Название, адрес и телефон должны быть записаны абсолютно одинаково на всех площадках, вплоть до сокращений и пробелов.

Зафиксируй эталон и используй везде:

Название: БУКЕР

Адрес:    Республика Крым, г. Керчь, ул. ______, д. __

Телефон:  +7 (978) 216-61-27

Сайт:     https://buker-shop.ru/

## РАЗДЕЛ 10. КОНТЕНТ-ПЛАН БЛОГА

2–4 статьи в месяц, 24 темы на полгода. Порядок — по приоритету.

Месяц 3

- Чем отличается iPhone 17 от 17 Pro и Pro Max — полное сравнение

- Что значат RU/A, LL/A, ZA/A в модели iPhone и какую версию брать в России

- Как активировать eSIM на iPhone в Крыму — пошаговая инструкция

- Чем платить с iPhone в России в 2026 году вместо Apple Pay

Месяц 4 5. Какой iPhone выбрать в 2026: разбор всех актуальных моделей 6. Как проверить, что iPhone оригинальный, а не восстановленный 7. Трейд-ин: как обменять старый iPhone на новый в Керчи 8. Сколько живёт аккумулятор iPhone и когда его менять

Месяц 5 9. iPhone 17 или Samsung Galaxy S25 — что выбрать 10. Как перенести данные со старого телефона на новый iPhone 11. Гид по аксессуарам для iPhone: что реально нужно, а что нет 12. Восстановленный iPhone: стоит ли брать и в чём подвох

Месяц 6 13. Как обновить iOS в России без проблем 14. PS5 или PS5 Pro — стоит ли переплачивать 15. Какой iPad выбрать: Air, Pro или базовый 16. MacBook Air или MacBook Pro — что взять для работы

Запас на потом 17. Xiaomi против iPhone: честное сравнение 18. Как работает рассрочка на технику и не переплачиваешь ли ты 19. Apple Watch: какая модель для чего подходит 20. Как выбрать чехол и защитное стекло, чтобы не выкинуть деньги 21. Что делать, если iPhone украли или потерялся 22. AirPods Pro 3 против AirPods 4 — разбор 23. Как ухаживать за техникой Apple, чтобы прожила 5 лет 24. Почему в Крыму техника Apple стоит дороже и где выгоднее покупать

Требования к статье:

- 4000–7000 знаков

- Своя структура H2/H3

- Картинки с alt

- Таблицы сравнения где уместно

- Обязательно 2–4 внутренние ссылки на категории и товары

- Дата публикации и автор

- Блок «Читайте также»

- Ответ на вопрос — в первом абзаце, а не в конце (это увеличивает шанс попасть в «Быстрые ответы» Яндекса)

## РАЗДЕЛ 11. ССЫЛОЧНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Для локального магазина хватит 20–40 качественных ссылок за полгода. Гнаться за количеством не нужно.

Что делать:

- Регистрация во всех справочниках из Раздела 9

- Крымские и керченские городские порталы — размещение информации о магазине

- Керченские паблики ВКонтакте — договориться о посте со ссылкой (платно или по бартеру за товар)

- Локальные новостные сайты — создавать инфоповоды: розыгрыш, годовщина 14 лет, старт продаж новой модели, благотворительность

- Партнёрские ссылки: сервисные центры, магазины аксессуаров, автосалоны, кофейни — взаимное размещение

- Отзывные площадки — там ссылки часто nofollow, но они дают трафик и доверие

- Свои соцсети: ВК, Telegram — ссылки оттуда

- Профили на форумах и в сообществах Крыма (без спама, с реальными ответами на вопросы людей)

Чего НЕ делать:

- Не покупать ссылки на биржах (Sape, Miralinks и подобные). Для маленького локального сайта это риск получить фильтр «Минусинск», а не польза

- Не делать массовый прогон по каталогам

- Не покупать «100 ссылок за 500 рублей»

## РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

Не SEO в чистом виде, но напрямую влияет на поведенческие факторы и продажи.

- Товарный фид YML — выгрузка каталога в формате Яндекс.Маркета. Нужен для Яндекс.Директа (динамические объявления и смарт-баннеры) и для Яндекс Бизнеса

- ВКонтакте — магазин товаров ВК, регулярные посты, ссылки на сайт

- Telegram-канал — уже есть аккаунт, стоит вести канал с новинками и акциями

- Авито — витрина магазина, огромный трафик в Крыму

- Яндекс.Директ — на старте, пока SEO не раскачалось, поисковая кампания по Керчи обойдётся дёшево из-за низкой конкуренции. Это ускорит и SEO: поведенческие факторы улучшатся

- Email/WhatsApp-рассылка по базе клиентов о новинках

## РАЗДЕЛ 13. АНАЛИТИКА И ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Настроить до начала работ, иначе не с чем будет сравнивать.

### Яндекс.Вебмастер

- [ ] Сайт добавлен и подтверждён

- [ ] Регион: Керчь + Республика Крым ← критично

- [ ] Sitemap загружен

- [ ] Проверить раздел «Диагностика» — исправить все ошибки

- [ ] Раздел «Страницы в поиске» — следить за исключёнными страницами и причинами

- [ ] Раздел «Поисковые запросы» — главный источник данных

- [ ] Настроить «Важные страницы» для мониторинга

- [ ] Раздел «Товары и цены» — подключить фид

### Яндекс.Метрика (счётчик 87672736 стоит)

- [ ] Включён Вебвизор

- [ ] Включена электронная коммерция (в Битриксе — модуль + галочка в счётчике)

- [ ] Настроены цели:

  - Клик по номеру телефона

  - Клик по WhatsApp

  - Клик по Telegram

  - Отправка формы обратного звонка

  - Добавление товара в корзину

  - Переход к оформлению заказа

  - Успешное оформление заказа

- [ ] Настроен отчёт по поисковым запросам

### Отслеживание позиций

Раз в неделю проверять 30 ключевых запросов. Способы без затрат:

- Вручную в режиме инкогнито с выбранным регионом Керчь

- Яндекс.Вебмастер → Важные страницы (показывает средние позиции)

- Метрика → Поисковые запросы

Вести таблицу: запрос / позиция по неделям. Так видно динамику и эффект от каждой работы.

### Что смотреть еженедельно

- Позиции по ключевым запросам

- Новые ошибки в Вебмастере

- Количество страниц в индексе

- Трафик из поиска в Метрике

- Записи Вебвизора — 5–10 сессий, искать где люди путаются и уходят

- Новые отзывы на Яндекс Картах — отвечать

## РАЗДЕЛ 14. ПЛАН РАБОТ ПО МЕСЯЦАМ

### Месяц 1 — фундамент и техника

Неделя 1

- Яндекс.Вебмастер: подтвердить сайт, задать регион Керчь + Крым

- Проверить и исправить robots.txt

- Сгенерировать и отправить sitemap.xml

- Зафиксировать стартовые метрики (позиции, трафик, страницы в индексе)

- Настроить цели в Метрике, включить Вебвизор и электронную коммерцию

Неделя 2

- Исправить разнобой со слэшем (П-1)

- Настроить все 301-редиректы

- Убрать баннер про неактуальные цены, обновить цены

- Пройти чек-лист самопроверки из п.2.2, зафиксировать результаты

Неделя 3

- Динамические og-теги

- Хлебные крошки + BreadcrumbList

- Xiaomi, Планшеты, Vision Pro в меню

- Адрес и реквизиты в шапку и футер

Неделя 4

- Микроразметка Product на всех товарах

- Микроразметка Store/Organization

- Страницы: Оплата, Возврат, Политика ПД, Оферта

- Чекбоксы согласия в формах

- Создать/заполнить карточку в Яндекс Бизнесе и 2ГИС

- Начать собирать семантическое ядро в таблицу

### Месяц 2 — мета, тексты, отзывы

- Собрать семантическое ядро полностью, разложить по посадочным

- Настроить шаблоны title/description в инфоблоках

- Прописать уникальные мета на все категории вручную

- Написать тексты на все категории (2500–4000 знаков с FAQ)

- Создать категорию PlayStation

- Создать подкатегории аксессуаров

- Заменить дублирующиеся фото товаров

- Внедрить блок отзывов на карточках + страница /otzyvy/

- Запустить сбор отзывов на Яндекс Картах (карточки в заказы, сообщения клиентам)

- Оптимизация скорости по результатам PageSpeed

- Alt/title у всех изображений

### Месяц 3 — города, фильтры, блог

- Настроить умный фильтр + SEO-страницы для «модель + память» и «модель + цвет»

- Закрыть от индексации лишние комбинации фильтра

- Создать страницы: Симферополь, Севастополь, Феодосия (уникальные тексты)

- Создать /trade-in/

- Запустить блог, первые 4 статьи

- Настроить перелинковку (похожие товары, с этим покупают, читайте также)

- Начать регистрацию в справочниках

### Месяц 4 — контент и ассортимент

- Городские страницы: Ялта, Евпатория

- 4 статьи в блог

- Расширить каталог аксессуарами: +50–100 позиций с описаниями

- Уникальные описания на карточки топовых товаров

- FAQ-разметка на всех страницах

- Работа со ссылками: паблики ВК, локальные порталы

- Цель: 30+ отзывов на Яндекс Картах

- Первый анализ: что выросло, что нет, корректировка

### Месяц 5 — добор и усиление

- 4 статьи в блог

- Анализ отчёта «Поисковые запросы» в Вебмастере:

  - Запросы с высокими показами и низким CTR → переписать title и description

  - Запросы на позициях 11–20 → усилить страницу текстом и ссылками

  - Запросы без посадочной → создать страницу

- Онлайн-оплата на сайте

- Товарный фид YML

- Ещё 3–5 городских страниц

- Продолжение ссылочного

### Месяц 6 — шлифовка и масштабирование

- 4 статьи в блог

- Повторный полный техаудит по чек-листу

- Доработка страниц, застрявших на 4–10 позициях

- Расширение семантики на новые кластеры (сервис, скупка, аксессуары)

- Оценка результатов против KPI из Раздела 1

- План на следующие 6 месяцев

## РАЗДЕЛ 15. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РУТИНА (после запуска)

Раз в неделю, 2–3 часа:

- Проверить Вебмастер → Диагностика (новые ошибки)

- Проверить позиции по 30 запросам, занести в таблицу

- Посмотреть 5–10 записей Вебвизора

- Ответить на все новые отзывы на Яндекс Картах, 2ГИС, сайте

- Обновить цены на актуальные

- Опубликовать 1 статью или 1 пост в Яндекс Бизнес

- Проверить, что новые товары получили мета-теги и описания

- Попросить 5–10 клиентов за неделю оставить отзыв

## РАЗДЕЛ 16. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ — ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

- Не переспамливать ключами. «Купить айфон в Керчи, айфон Керчь, айфон купить Керчь дешево» — прямая дорога к фильтру «Баден-Баден».

- Не генерировать городские страницы шаблоном. 20 страниц с подстановкой города = малополезный контент = фильтр.

- Не накручивать отзывы и поведенческие факторы. Яндекс вычисляет, наказывает жёстко и надолго.

- Не покупать ссылки на биржах.

- Не копировать описания товаров с сайта Apple, DNS, М.Видео. Дубли не ранжируются.

- Не менять URL страниц без 301-редиректов.

- Не ставить aggregateRating без реальных отзывов на странице.

- Не оставлять товары без цены. Лучше «под заказ, цена по запросу отсутствует» — вообще плохо. Всегда ставь цену.

- Не ждать результата раньше 2 месяцев. Яндекс обновляет ранжирование не мгновенно, часть изменений видна только через 4–8 недель.

- Не бросать на середине. SEO не работает рывками — работает накопительно.

## РАЗДЕЛ 17. КОНКУРЕНТЫ

| Сайт | Особенность | Чему учиться |
| --- | --- | --- |
| kerch.apple-market.net | Поддомены по городам Крыма, отдельные лендинги под каждую модель + город | Модель «товар + город» как посадочная |
| kerch.park-mobile.ru | Сеть ПАРК, 72 магазина, сильный домен, много товаров | Глубина каталога, счётчики «купили N раз» |
| sota-store.ru | Выбор города вверху, кешбэк, широкий ассортимент | Селектор города, программа лояльности |
| kingstore-kerch | Сильные соцсети, розыгрыши, трейд-ин б/у | Работа с соцсетями и активностями |

Как анализировать: раз в месяц открывай их сайты и выписывай — какие у них title, сколько товаров в категории, какие блоки на карточке, какие страницы есть у них и нет у тебя. То, что есть у всех трёх и отсутствует у тебя — делай в первую очередь.

## РАЗДЕЛ 18. НЕДОСТАЮЩИЕ ДАННЫЕ

Эти данные нужно собрать до начала работ — без них часть задач не выполнить:

- Точный физический адрес магазина в Керчи (улица, дом, индекс)

- Координаты для микроразметки (широта, долгота)

- Юридические реквизиты: ИП/ООО, полное наименование, ИНН, ОГРНИП

- Оказывается ли услуга ремонта/сервиса — от этого зависит целый кластер запросов

- Есть ли пункты выдачи в других городах Крыма

- Реальные сроки и стоимость доставки по каждому городу

- Условия рассрочки: какой банк/сервис, есть ли беспроцентная

- Условия трейд-ина: какие модели принимаются, как оценивается

- Есть ли доступ к Яндекс.Вебмастеру и Метрике

- Есть ли доступ к серверу и коду сайта (для технических правок)

## РАЗДЕЛ 19. КАК РАБОТАТЬ ПО ЭТОЙ СТРАТЕГИИ В НОВОМ ЧАТЕ

Загрузи этот документ и укажи, над каким разделом работаешь. Например:

«Работаю по разделу 2.3, приоритет 1, пункт 5 — исправление слэшей. Сайт на Битриксе. Помоги настроить.»

Или:

«Раздел 7, нужна микроразметка Product для Битрикса. Инфоблок каталога ID такой-то, свойства такие-то.»

Работай последовательно, не прыгай между разделами. Отмечай выполненное прямо в этом документе — так не потеряешь нить за 6 месяцев.

Первое действие прямо сейчас: зайти в Яндекс.Вебмастер и проверить, задана ли региональность сайта (Керчь / Республика Крым). Если не задана — локальное ранжирование не работает, и всё остальное бессмысленно.